Fluid Waves

De herinrichting — database én etalage

Van losse apps naar één fabriek met een verkoopbare voorkant

The Clever App Factory

Schröder Consult · Stef Schröder · Wassenaar · augustus 2026

# Inhoud

1   Waarom deze herinrichting3

2   De merkarchitectuur3

3   Deel A — de database-ontvlechting3

4   De apps en hun schema's4

5   De platform-laag en de betaalflow4

6   Deel B — de etalage heringericht5

7   Smart Admin verkoopklaar5

8   De klant-koppeling — brug naar het platform6

9   Waar we nu staan6

10   Openstaande punten7

# 1. Waarom deze herinrichting

Fluid Waves is een fabriek van kleine, slimme apps. Toen ze allemaal in één ongescheiden database woonden en de etalage nog een losse voorkant was, werkte dat prima om te bouwen — maar het ging wringen zodra er echt verkocht moet worden. Deze herinrichting brengt op twee fronten structuur aan: de database is ontvlochten tot één gedeelde platformlaag met per app een eigen afgeschermd schema, en de etalage is omgebouwd tot één samenhangende omgeving die apps toont én beheert, in de vorm die ook als los Smart Dashboard verkoopbaar is.

Het kernprincipe door alles heen: bouw ernaast, niet eronder. Niets wordt hernoemd of verwijderd waar een draaiende app op leunt; er wordt een nieuwe, schone structuur naast gezet, gecontroleerd, en pas dan wordt het oude opgeruimd. Elke stap is los terug te draaien.

Dit document legt beide kanten vast — de database-ontvlechting (deel A) en de etalage-herinrichting (deel B) — plus de klant-koppeling die de betaalflow mogelijk maakt, de stand van zaken en wat nog openstaat. Het is bedoeld als naslagwerk en ijkpunt.

# 2. De merkarchitectuur

Onder alles ligt een merkmodel van drie lagen. Het bepaalt hoe de onderdelen zich tot elkaar verhouden.

- De etalage op fluid-waves.nl — het moedermerk Fluid Waves, tagline “The Clever App Factory”. Hier ziet een bezoeker de apps als modules en sluit hij een abonnement af.

- De apps zelf — elk met een eigen login en volledig gescheiden gebruikers. De databeveiliging staat op databaseniveau: klanten zien elkaar nooit.

- Het Smart Dashboard — de controlekamer achter de etalage, die klanten, abonnementen, verbruik, kosten en marges over alle apps heen toont. Zelf ook een verkoopbaar product.

## Twee motoren onder het businessmodel

Abonnementen leveren terugkerende omzet met hoge marge dankzij lage AI-kosten. Daarnaast voedt de AI-consultancy (maatwerkplatforms, “uurtje-factuurtje”) de pijplijn en financiert de bouw. Het vliegwiel: consultancy levert bewezen apps, die worden producten in de etalage, en het Smart Dashboard bindt alles samen.

Huisstijl: navy #1B2C4F, goud #C9A227, papier #F4F1EA, wit #FBF8F0. Het golfsymbool bestaat uit drie sinusgolven (Signal Slate, goud, Sea Mist) volgens de vaste maatvoering uit het brandbook.

# 3. Deel A — de database-ontvlechting

De vijf apps en de platformlaag deelden één database (schema public), waarin platformdata en app-data door elkaar stonden. De ontvlechting scheidt die twee soorten data definitief.

Platformdata — wie is de klant, welk abonnement, welk verbruik, welke kosten — hoort één keer te bestaan, voor alle apps samen. App-data — facturen, zoekprofielen, designs — hoort strikt bij één app en mag nergens anders zichtbaar zijn.

## Het doelmodel: één project, meerdere schema's

Alles staat in één Supabase-project (ref vsvqybcfhvlrbnhmuerh, onder Schröder Consult). Daarin een gedeeld platform-schema, en per app een eigen schema. Schema's geven de scheiding zonder de prijs van losse projecten: RLS staat per tabel, apps zien elkaars schema niet, en elke app-sleutel krijgt alleen rechten op zijn eigen schema.

Waarom één project en niet één per app: de tabel auth.users zit vast aan het project. Eén project betekent één login voor alle apps — een klant die Smart Admin heeft en later Job Radar afneemt, houdt dezelfde identiteit. Bovendien staat de Free-plan op twee projecten; nieuwe apps worden een nieuw schema, niet een nieuw project.

## De volgorde van de operatie

| Stap | Wat | Stand |
| --- | --- | --- |
| 1 | Inventaris — vastleggen wat er staat | Afgerond |
| 2 | Backup — 19 CSV-bestanden, buiten OneDrive | Afgerond |
| 3 | Platform-schema aanleggen naast public | Afgerond |
| 4 | Data kopiëren naar de nieuwe schema's | Afgerond |
| 5 | Apps omzetten naar de nieuwe plek | Afgerond |
| 6 | Oude tabellen opruimen (verstopt als zzz_oud_) | Grotendeels |

# 4. De apps en hun schema's

De fabriek telt vijf apps plus de platformlaag. Drie kregen een eigen, net schema met RLS; twee zijn uitzonderingen.

| App | Schema | Bijzonderheid |
| --- | --- | --- |
| Job Radar | job_radar | Werkt via RPC-functies; end-to-end bewezen omgezet. |
| Smart Admin | smart_admin | 11 tabellen, 56 aanroepen omgezet; bewezen werkend. |
| Table Art (TAF) | taf | Database-kant af; foto-/sessieprobleem staat los. |
| Golf Score | (geen) | Draait lokaal in de browser; alleen een regel in platform.apps + abonnement. |
| Live from | (later) | Alleen concept-tegel; schema volgt bij de bouw. |
| TenderLead | eigen project | Python/Streamlit, aparte Supabase; meldt alleen terug aan platform. |

## Twee belangrijke inzichten uit de operatie

- klanten ≠ adm_klanten. De eerste zijn jouw abonnees (platformdata), de tweede de debiteuren van een gebruiker binnen Smart Admin (app-data). Na de scheiding zitten ze in verschillende schema's en kunnen ze niet meer door elkaar lopen.

- De grant-fix was de gemiste schakel. Handmatig aangemaakte schema's missen de rol-rechten die Supabase normaal automatisch zet. Zonder grants staan de policies klaar maar mag de rol het schema niet eens in. Elke app kreeg daarom expliciete grants — iets anders dan de RLS, die nog steeds bepaalt wélke rijen een gebruiker ziet.

# 5. De platform-laag en de betaalflow

De platform-laag is het commerciële hart: de laag die per app meet en weet wie wat gebruikt, wat het kost en wat het mag opleveren. Anders dan de apps was dit deels een herontwerp — daarom in groepen aangepakt.

## Het platform-contract

Zes tabellen dragen de hele commerciële kant: klanten (identificeert via app_id + app_gebruiker, waarbij app_gebruiker de auth.uid() is), apps (het register), tiers (abonnementsniveaus per app), abonnementen (klant, app, tier, status, stripe-subscription, periode), bundels (losse bijkoop) en verbruik (een logboek met één rij per gebeurtenis).

## De functies bestaan — in public, wijzend naar platform

Een belangrijk ontwerpdetail: de platform-functies houden hun naam in het public-schema (zodat apps en de Stripe-webhook niets hoeven te wijzigen), maar zijn vanbinnen omgeschreven om de nieuwe platform-tabellen te lezen. De betaalflow-kern is omgezet en bewezen:

| Functie | Wat het doet — en bewezen |
| --- | --- |
| check_toegang | Toegangscontrole. Geeft o.a. 'geen_abonnement' terug bij een klant zonder abonnement — precies het signaal voor de freemium-muur. |
| stel_abonnement_in | Zet of verlengt een abonnement na betaling. |
| zeg_abonnement_op | Opzegging of mislukte betaling. |
| voeg_bundel_toe | Bundel-aankoop; validatie bewezen. |
| app_van_sleutel | Hulpfunctie naar platform.apps. |

# 6. Deel B — de etalage heringericht

Naast de database is de etalage zelf omgebouwd. Ze was een hero-pagina; nu heeft ze de vorm van Smart Admin — precies de vorm die ook als los Smart Dashboard bij een onderneming kan worden neergezet.

## De nieuwe vorm

- Een navy topbalk met het brandbook-logo (de drie golven) en “The Clever App Factory”.

- Een horizontale menubalk met drie tabs: Apps, Over en Beheer — de navigatie door de omgeving.

- Een linker sidebar met de apps als klikbaar menu, en rechts een werkvlak dat het welkomstblok toont of, na een keuze, het app-detail met uitleg, prijs en startknop.

- Bij Beheer verandert dezelfde vorm in het dashboard. Eén doorlopende omgeving voor apps én beheer.

## Het merk en de bron

Het golflogo is exact volgens de brandbook-maatvoering nagetekend. Alle icoonvakjes kregen ingebouwde SVG-iconen in plaats van een extern icoonlettertype — die laden altijd en kleuren mee met de huisstijl. De etalage leest de apps uit de views catalogus en prijslijst, die bij deze herinrichting zijn omgezet zodat ze uit het nieuwe platform-schema lezen. Smart Events is daarbij meegekopieerd zodat het niet van de site verdween.

# 7. Smart Admin verkoopklaar

Smart Admin is het eerste product dat verkoopklaar wordt gemaakt — de sterkste cashstroom, en meteen het sjabloon voor het Smart Dashboard. Bewust gekozen voor een vast maandabonnement, geen scans-model.

## De prijs en de plek

Smart Admin staat op plek 1 in de etalage, met twee tiers: Try-out (€10,00/maand) en Vast (€19,95/maand). Beide toegevoegd aan platform.apps en platform.tiers; de app kreeg een pakkende uitleg en een bonnetjes-icoon.

## Wat er is gebouwd

- Aanmelding (Model A). Een nieuwe bezoeker maakt een account met bedrijfsnaam, e-mail en wachtwoord, wordt meteen ingelogd en krijgt automatisch zijn eigen lege administratie.

- Dataveiligheid geverifieerd. Elke tabel heeft RLS met policy auth.uid() = user_id — de database dwingt af dat een klant alleen zijn eigen gegevens ziet. Een koper krijgt een lege administratie; ook de aanbieder heeft geen inzage.

- Algemene voorwaarden. Een volledig voorwaarden- en privacyscherm (concept, te toetsen door een jurist): eigenaarschap van data, afscherming, welke gegevens de aanbieder wél verwerkt, de verwerkersrol onder de AVG, en het gebruik van AI.

- Uitloggen en een toon-wachtwoord-oogje. De sessie-afhandeling is compleet; anonieme sign-ins zijn in Supabase uitgezet.

# 8. De klant-koppeling — brug naar het platform

Om Smart Admin verkoopbaar te maken moet het platform weten wie een ingelogde gebruiker is: is dit een klant, en heeft hij een abonnement? Daarvoor is een brug nodig tussen de app-login (een auth.uid()) en een klant-rij in het platform. Deze brug is gebouwd en end-to-end bewezen — het is de eerste helft van de betaalflow.

## De ontdekking: de brug lag er half al

Bij inspectie bleek dat platform.klanten een klant identificeert via app_id + app_gebruiker, en dat app_gebruiker precies de auth.uid() van de gebruiker is (geverifieerd met een join op auth.users: de namen en e-mailadressen kwamen overeen). Er was dus geen structurele database-wijziging nodig — de koppeling is simpelweg app_gebruiker = auth.uid().

## De functie zorg_voor_klant_app

Een kleine, veilige database-functie (security definer, in de stijl van check_toegang) zorgt dat er een klant-rij bestaat voor de ingelogde gebruiker bij een app. De functie haalt zelf auth.uid() uit de sessie — er hoeft geen app-sleutel naar de frontend, wat het veiligst is. De functie is idempotent: bestaat de klant al, dan wordt hij alleen herkend, nooit gedupliceerd.

Bewezen werkend. Smart Admin roept de functie aan bij binnenkomst (na aanmelden én inloggen). Na het aanmaken van meerdere testaccounts stonden vier Smart Admin-klanten netjes in platform.klanten, elk gekoppeld aan hun auth.uid(), met naam, e-mail en bedrijf — geen dubbels. De aanroep zit in een try/catch en blokkeert de app nooit.

Hiermee kan check_toegang een Smart Admin-gebruiker vinden en zien of hij een abonnement heeft. Dat is precies wat de betaalmuur nodig heeft — de volgende stap.

# 9. Waar we nu staan

| Onderdeel | Kant | Stand |
| --- | --- | --- |
| Database-ontvlechting | platform + app-schema's | Voltooid |
| Betaalflow-functies (groep 1) | platform | Omgezet, bewezen |
| Etalage in Smart Admin-vorm | voorkant | Live |
| Brandbook-logo + SVG-iconen | voorkant | Live |
| Smart Admin op plek 1 + tiers | database + etalage | Gedaan |
| Smart Admin aanmelding | app | Gebouwd, getest |
| Algemene voorwaarden | app | Concept in de app |
| Uitloggen + wachtwoord-oogje | app | Live |
| Klant-koppeling (zorg_voor_klant_app) | platform + app | Gebouwd, bewezen |

# 10. Openstaande punten

Wat er nog moet, gegroepeerd.

## De betaalmuur van Smart Admin — nu in aanbouw

Model: freemium met een zachte grens. Een klant mag rondkijken en invoeren, met een waarschuwing vooraf, maar bewaren vereist een abonnement. Het fundament (de klant-koppeling) ligt er nu — bewezen. De resterende stappen:

- De bewaar-check op de kern eerst. Bij het opslaan van een boeking of factuur (het echte werk van de administratie) vraagt de app via check_toegang of de klant een lopend abonnement heeft; zo niet, dan de waarschuwing. Daarna uitbreiden naar de overige opslag-momenten.

- De waarschuwing vooraf: een duidelijke melding bij binnenkomst zonder abonnement, zodat de grens geen verrassing is.

- De Stripe-koppeling zodat de betaalknop echt een Smart Admin-abonnement afsluit (Try-out of Vast), en het abonnement na betaling in platform.abonnementen wordt vastgelegd.

## Platform-laag — resterend

- Groep 3 herschrijven (aparte sessie): get_my_cost, get_cost_totals, register_scan, registreer_kosten, verbruik_scan — naar het platform.verbruik-gebeurtenissenmodel.

- De oude zzz_oud_-tabellen droppen na de wachtperiode.

## Losse eindjes

- Testklanten in platform.klanten opruimen zodra de betaalmuur af is (Testing BV, Testing2 BV, en de dubbele testrijen).

- Table Art: het foto-/sessie-opslagprobleem in de browser oplossen.

- De kosten-labels in Smart Admin bijwerken ('week' → 'maand').

- Confirm email in Supabase: nu uit voor het testen; aanzetten bij livegang met eigen domein en mail (Resend/Postmark, vereist geverifieerd fluidwaves.nl).

- Meerdere administraties per account: nu onbeperkt; bij de betaalstap beslissen of dat beperkt moet worden i.v.m. één abonnement.

## Richting livegang

- De domeinen (fluidwaves.nl / fluid-waves.nl / .com) aan Vercel koppelen — pas nadat alle apps verkoopklaar zijn.

- De apps in de etalage groeperen via de horizontale menubalk volgens de verdienmodel-matrix.

- De overige apps na Smart Admin verkoopklaar maken volgens hetzelfde patroon.

Einde document. Fluid Waves — De herinrichting, bijgewerkt augustus 2026.